Plan robót inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych na lata 2024-2026

07.10.2024r.

| I. Inwestycje finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr i nazwa drogi | Wartość robót w latach zł |  |  |  | Wartość zadania (zł) | Teren gminy | Uwagi |
|  |  | własne | Gmina Ciechanowiec | dofinansowanie | razem |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2106B Kobusy – Radziszewo Sieńczuch (8/24) | 2024r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.053,50 123.000,00 | 13.053,50 123.000,00 | 26.107,00 | 52.214,00 246.000,00 | 298.214,00 | Gmina Ciechanowiec | „Zaprojektuj i wybuduj”, kosztorys ofertowy, 12/I/2024 |
|  |  | 2025r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.445.058,39 123.000,00 | 1.445.058,39 123.000,00 | 1.114.282,04 | 4.004.398,82 246.000,00 | 4.250.398,82 | Gmina Ciechanowiec | „Zaprojektuj i wybuduj”, kosztorys ofertowy, 12/I/2024 |
|  |  | 2026r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 228.861,19 | 228.861,20 | 620.029,19 | 1.077.751,58 | 1.077.751,58 | Gmina Ciechanowiec | „Zaprojektuj i wybuduj”, kosztorys ofertowy, 12/I/2024 |
| 5. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2094B Ciechanowiec – Perlejewo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2616B – ul. Drohicka w Ciechanowcu (5/24) | 2024r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42.577,48 169.740,00 | 42.577,47 169.740,00 | 127.732,42 | 212.887,37 339.480,00 | 552.367,37 | Gmina Ciechanowiec | „Zaprojektuj i wybuduj”, kosztorys ofertowy, 11/I/2024 |
|  |  | 2025r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.591.196,70 169.740,00 | 2.591.196,70 169.740,00 | 7.766.620,36 | 12.949.013,76 339.480,00 | 13.288.493,76 | Gmina Ciechanowiec | „Zaprojektuj i wybuduj”, kosztorys ofertowy, 11/I/2024 |
|  |  | 2026r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.151.334,67 | 2.151.334,67 | 6.464.347,41 | 10.767.016,75 | 10.767.016,75 | Gmina Ciechanowiec | „Zaprojektuj i wybuduj”, kosztorys ofertowy, 11/I/2024 |
|  | Razem 2024r.: | 348.370,98 | 348.370,97 | 153.839,42 | 850.581,37 | 850.581,37 |  |  |
|  | Razem 2025r.: | 4.328.995,09 | 4.328.995,09 | 8.880.902,40 | 17.538.892,58 | 17.538.892,58 |  |  |
|  | Razem 2026r.: | 2.380.195,86 | 2.380.195,87 | 7.084.376,60 | 11.844.768,33 | 11.844.768,33 |  |  |

Czerwoną czcionką wskazano koszty niekwalifikowalne

Łącznie koszty Gminy Ciechanowiec 7.057.561,93 zł = 7.058.000,00 zł,

w tym koszty niekwalifikowalne 585.480,00 zł

Propozycja:

2025 rok – 2.258.000,00 zł,

2026 rok – 2.400.000,00 zł,

2027 rok – 2.400.000,00 zł.

………………………………………….

=              7.058.000,00 zł